## Slide 1: Projektpräsentation für Plörr-Bräu GmbH

## Slide 2
Business Process Canvas

## Slide 3: Work Breakdown Structure
System
Testing
Developement
Support
MQTT Server
Sensoren anbinden
Aktoren anbinden
SPS programmieren
SAP aufsetzen
Integrationstest
Stresstest
MA Schulung
Software
Hardware
Gateway aufsetzen
Conditioning Monitoring anbinden
Produktionstest
Abnahme
SAP Schnittstelle zu Sensoren
Projekt-
management
Rezept in SAP einpflegen
Kommuni- kationplan des Systems
Schnittstelle für Pflanzen-
gruppe
Aktivitäten verteilen
RFID Kennzeichnung
pro Auftrag